| ## ¦ GUÍA 1: ## Registro de antecedentes de proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sigla | ## Asignatura | ## Experiencia de Aprendizaje |
| ## TPY 1101 | ## Taller Aplicado de Programación | Determinación y planificación de proyecto |
| ## Tiempo | ## Modalidad de Trabajo | ## Indicadores de logro |
| ## 3 semanas | ## Equipos de 3 integrantes | ## IL 1.1 , 1.2, 1.3, 1.4 y 1.5 |

Antecedentes generales

## Esta guía tiene como propósito registrar todos los antecedentes del proyecto a realizar durante el presente semestre.

Requerimientos para esta actividad

## Para el desarrollo de esta actividad los/las estudiantes deberán formar equipos de 3 integrantes, de acuerdo con lo determinado por el/la docente a cargo de la asignatura.

| Actividad |  |
| --- | --- |

Esta actividad tiene como propósito recopilar y organizar información esencial para el proyecto a realizar.

Principalmente, se tendrá que completar los datos que permitan identificar los roles de los integrantes del equipo, la problemática a solucionar, la metodología a implementar, las tecnologías y/o herramientas que utilizarán para el desarrollo de la solución propuesta por el proyecto, las evidencias a construir que respaldaran el trabajo a realizar, la planificación de las tareas a realizar por cada integrante del equipo de trabajo, entre otros antecedentes que apoyen el desarrollo y evidencien  los conocimientos adquiridos durante el periodo de formación.

1. Antecedentes Personales

Ingresar la información solicitada de cada integrante del grupo de trabajo

|  | Integrante 1 | Integrante 2 | Integrante 3 |
| --- | --- | --- | --- |
| Rut | 20.482.360-k | 21.335.062-5 | 19.614.624-5 |
| Nombres | Ignacio Antonio | Franco Leonardo | Cristian Javier |
| Apellidos | Osorio Guzmán | Tamagnone Carreño | Orellana Apablaza |
| Roles | ## Service Request Manager/ Equipo Desarrollo | ## ​Service Delivery Manager/Equipo desarrollo | ## Equipo desarrollo |

2. Descripción Proyecto

En la descripción debes señalar brevemente el nombre, descripción, objetivos y alcance del proyecto

| Tema | Nutrición, salud y bienestar |
| --- | --- |
| Descripción | Aplicación móvil que lleve pauta de proteínas, calorías, carbohidratos, etc de usuario, rutina de ejercicios y ayuda en preparación de comidas |
| Problemática detectada | En el panorama actual de aplicaciones no hay una que junte recomendación de productos que el usuario deba consumir para alcanzar las metas diarias, recomendación de posibles productos a consumir para llegar a estas metas y plan de ejercicios en un solo lugar. |
| Solución esperada | Sistema que pueda recomendar alimentos para complementar dieta de los usuarios, además de selección de rutina de ejercicios. |
| Objetivos generales | Llevar un informe sobre el estado y los avances del usuario, tanto nutricional como físicamente. |
| Objetivos específicos | Creación de una aplicación móvil que incluye conteo de macronutrientes(Proteínas, calorías y grasas) en comidas, recomendación de productos para llegar a metas diarias, catálogo de ejercicios y administración de rutina de ejercicios. |
| Alcance del proyecto | La aplicación permitirá la creación y cálculo de macros, así como la recomendación de productos alimenticios para llegar a las metas diarias asignadas por el administrador para cada usuario, Al igual que existirá una sección que permita crear una rutina de ejercicios personalizada para cada usuario. |

3. Contexto del proyecto

Especificar los antecedentes y motivación para el desarrollo del proyecto, publico objetivo, estado del arte, origen de la problemática y descripción del problema resolver.

Especificar los antecedentes y motivación que llevaron a la creación del proyecto y la oportunidad o problemática a resolver El problema se originó al usar otras app nutricionales y ver que la aplicación solo toma en cuenta los valores calóricos para llevar un conteo diario Aplicación móvil de administración de consumo de alimentos teniendo en cuenta el valor nutricional de la comida y ayuda con rutinas de ejercicio definidas por nivel de intensidad. Lo que se busca con esta app es mejorar la función de contar calorías (que ya poseen otras app) teniendo en cuenta el valor de sus macronutrientes aconsejando al usuario que alimentos consumir dependiendo de los nutrientes que le faltan por consumir en el día. También se busca juntar en la misma app la función de rutinas de ejercicio para que el usuario pueda tener todo en un solo lugar

4. Metodología

Describir la metodología a utilizar para el desarrollo del proyecto y justificar su uso.

Descripción Metodología

El equipo comenzará el desarrollo del proyecto con la documentación de requisitos sugeridos por el cliente, una vez recopilada esta información se comenzará con la planificación del funcionamiento a través de un diagrama de despliegue y el maquetado de la aplicación con sugerencias visuales para el cliente, Una vez aprobadas las primeras etapas se comienza el desarrollo del software comenzando por la base de datos, luego el modelo de la aplicación, sus respectivos test y configuraciones de seguridad finalizando con su despliegue en la nube AWS. Este proyecto será desarrollado con una metodología Kanban, en la cual Ignacio Osorio actuará como Service Request Manager, persona a cargo de la comunicación directa con el cliente y transmitiendo los requerimientos al equipo y organizando la priorización de las tareas. Franco Tamagnone actuará como Service Delivery Manager, el cual estará a cargo de facilitar el flujo de trabajo del equipo de desarrollo, facilitando tareas y solucionando posibles bloqueos o problemas que pueda tener el equipo de desarrollo. Cristian Orellana formará parte del equipo de desarrollo encargado de la realización de diversas tareas dentro del desarrollo del software, tanto base de datos , como backend , frontend, incorporación de apis y despliegue de la aplicación móvil.

5. Descripción técnica de la solución

Describir los detalles técnicos del producto a desarrollar

Especificaciones técnicas de la solución a desarrollar

Infraestructura a utilizar: AWS - MySQL - Docker - GitHub - Dispositivos Android AWS: Proveedor IaaS, que entrega herramientas para el desarrollo de máquinas virtuales, instancias, que sostienen la aplicación con redundancia y alta disponibilidad en la web. GitHub: Espacio de trabajo donde el equipo envía, compara y decide código de la aplicación, su uso permite integración de servicios externos (tales como instancias) que automatizan mecanismos para un desarrollo expedito. MySQL: Docker: Dispositivos Android: Arquitectura de software: MVVM - Microservicios - 4+1 4+1: Estrategia de arquitectura para la guía y visualización del camino para desarrollar el proyecto, indicando las interacciones entre factores internos y externos (actores). MVVM: Microservicios: La aplicación contará con 3 microservicios principales los cuales serán, Conteo e informe diario y semanal de macros, recomendación de productos alimenticios a medida de que va cambiando el conteo de macros y por último un gestor de rutinas de ejercicio. Lenguajes de programación: Kotlin - SQL - Java Kotlin: Lenguaje de programación base de la aplicación para la playstore de android. Framework, dependencias y/o librerías a utilizar: Jetpack Compose: Se utilizará como el framework principal para la construcción de las interfaces de usuario de forma nativa y declarativa. Esto facilita la implementación del patrón MVVM definido para el proyecto, permitiendo una separación clara entre la lógica de negocio y la visualización. Retrofit: Esta librería será la encargada de gestionar las peticiones HTTP hacia las APIs y los tres microservicios alojados en AWS (Gestión de Macros, Recomendaciones y Rutinas). Su implementación garantiza una comunicación eficiente y estructurada entre el cliente móvil y el backend dockerizado. Kotlin Coroutines: Se emplearán para manejar tareas en segundo plano, asegurando que las consultas a la base de datos MySQL y las llamadas a la red no bloqueen la interfaz de usuario. Esto es fundamental para mantener la fluidez de la aplicación durante el procesamiento de datos nutricionales y de ejercicio. Para revisar APIs:link o link Repositorio: https://github.com/Cri-orellana/Proyecto-Nutricion Otros: Kanban

6. Plan de Trabajo

Define la planificación de tu Proyecto de las evidencias a realizar durante el semestre.

| Nro. | Nombre de Actividades/Tareas | Descripción Actividades/Tareas | Recursos | Duración de la actividad | Responsable | Observaciones |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.- | Documentación | Realización de documentos necesarios para llevar a cabo el proyecto (ERS, Plantilla de requisitos, 4+1, diagramas, Kanban ) | Nombrar los recursos necesarios para llevar a cabo la actividad | 3 semanas | Franco Tamagnone: Diagramas Ignacio Osorio: Plantilla de Requisitos Cristian Orellana: ERS | Información a tomar en cuenta a la hora de revisar la evidencia creada. |
| 2.- | Planificación y flujo de trabajo en tablero Kanban | Tablero que contendra la informacion de las tareas a realizar, las que estan siendo realizadas y las que han sido finalizadas, este tablero es gestionado por todo el equipo de trabajo, cambiando constantemente | Kanban | 15 semanas | Franco Tamagnone Ignacio Osorio Cristian Orellana |  |
| 2.- | Levantamiento de instancias en AWS | se crean las instancias y se configura los productos que se utilizaran en AWS (EC2, Elastic web service) | AWS | 1 Día | Cristian Orellana: Equipo de Desarrollo |  |
| 3.- | Levantamiento y desarrollo de Base de Datos | Programación de la base de datos | MySQL, WorkBench | 1 semana | Franco Tamagnone: Equipo de Desarrollo |  |
| 4.- | Desarrollo de micro servicios | Programación con lenguaje Kotlin de la aplicación y sus 3 microservicios (Macros, recomendaciones y rutinas) | Android Studio, APIs | 3 semanas | Franco Tamagnone: Equipo de Desarrollo Ignacio Osorio: Equipo de Desarrollo Cristian Orellana: Equipo de Desarrollo |  |
| 5.- | Pruebas de rendimiento del servicio | Realizar test de funcionamiento de la aplicación | Android Studio | 1 | Ignacio Osorio: Equipo de Desarrollo |  |
| 6.- | Desarrollo e Implementación de pruebas en la aplicación | Desarrollo de pruebas para la aplicación | Android Studio, VScode | 2 semanas | Franco Tamagnone: Equipo de Desarrollo Ignacio Osorio: Equipo de Desarrollo Cristian Orellana: Equipo de Desarrollo |  |
| 7- |  |  |  |  |  |  |

7. Evidencias

Declarar las evidencias a diseñar para el proyecto. Estas evidencias deben ser acordadas con el docente, dependiendo de la dimensión del proyecto. Todas las evidencias deben estar en formato .pdf, .xls, .xlsx, .doc o .docx, según corresponda y deben ser legibles para el docente.

| Nro. | Nombre de evidencia | Descripción | Link para acceder (repositorio) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Describir el tipo de información que entregará esta evidencia. Ej: Planificación, MER, Caso de uso, etc | Describir de forma sencilla la información que tendrá el documento. |  |
| 2 | ERS | Documento que contiene toda la información del proyecto, desde la problemática hasta la propuesta de solución. | ERS |
| 3 | Plantilla de requisitos | Documento Excel que contiene requisitos de usuario, historias de usuario, tipo y descripción del requisito | Plantilla Requisitos |
| 4 | Diagrama de Clases | Diagrama que cumple con la vista lógica del proyecto | Clases |
| 5 | Diagrama de Componentes | Diagrama que cumple con la vista de desarrollo |  |
| 6 | Diagrama de Despliegue | Diagrama que cumple con la vista física |  |
| 7 | Diagrama de Secuencia | Diagrama que cumple con la vista de procesos |  |
| 8 | Diagrama de Casos de uso | Diagrama que demuestra la interacción entre usuario y sistema | CasosDeUso |
| 9 | Mockup de interfaz de sistema | Representación gráfica de sistema en forma de maqueta para la visualización del diseño a seguir |  |
| 10 | Tablero Kanban | Tablero que contiene información de las tareas por completar, en proceso y finalizadas, gestionada por los integrantes a medida que va avanzando el proceso de desarrollo | Kanban |
| 11 | Cronograma | Documento de planificación que contiene un aproximado de las fechas en las que se irán desarrollando cada tarea |  |

8. Planificación semestral

Describir todas las tareas a realizar durante el semestre, considerando los hitos de entregas en cada una de las fases.

| Actividad/semana | Fase 1 |  |  |  | Fase 2 |  |  |  |  |  |  |  | Fase 3 |  |  |  | Presentación Final |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | S 1 | S 2 | S 3 | S 4 | S 5 | S 6 | S 7 | S 8 | S 9 | S 10 | S 11 | S 12 | S 13 | S 14 | S 15 | S 16 | S 17 | S 18 |
| Documentación | 1 | 1 | 1 | x |  |  |  |  |  |  | x | x |  |  |  |  | x | x |
| Levantamiento de instancias en AWS |  |  |  |  | 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Levantamiento y desarrollo de Base de Datos |  |  |  |  | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo de micro servicios |  |  |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Pruebas de rendimiento del servicio |  |  |  |  |  |  |  |  | 5 | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Desarrollo e Implementación de pruebas en la aplicación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | x | x | 6 | 6 | 6 | 6 |  |  |

9. Otros

Detallar antecedentes adicionales que enriquezcan el presente proyecto o proporcionar evidencia adicional solicitada por el docente para respaldar el presente proyecto.

Lo que se espera de este proyecto es desarrollar una aplicación que completa que pueda llenar las falencias que presentan otro tipo de aplicaciones similares, esto juntando diversas cualidades de otro tipo de aplicaciones y combinandolas en una sola app, al unir dieta, monitoreo y rutinas físicas podremos crear una aplicación que se encargue de todo el set para una vida saludable, tanto para gente recién iniciada en temas de dietas, como para deportistas que necesitan de un régimen alimenticio más estricto. En la gran mayoría las aplicaciones de macros, solo se encargan de los cálculos y de llevar una pauta sobre la dieta de las personas, por otro lado existen aplicaciones que pueden recomendar comidas en base a productos que uno ingresa y debería tener en su cocina, más no muestran su valor nutritivo ni recomiendan productos en base a lo que necesita el usuario y las apps de rutinas no contienen nada que tenga que ver con la nutrición, solo generación de rutinas en base a la altura, peso y edad de las personas, si bien recomiendan en base a metas que quiera alcanzar la persona, estas apps solo se enfocan en los ejercicios y no la dieta.